DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

|  |
| --- |
| **Breve descripción del problema:**   * Atraso en la etapa de diseño, tanto en diagramas de secuencia de objetos, como contratos como diagramas de clases de diseño. |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**   * Se ve afectado el grupo de implementación ya que sin esa información y esos diagramas no pueden realizar su trabajo correctamente. |
| **Solución de cambio adoptada:**   * Tener informados al equipo de implementación de las cosas que ya pueden ir implementando aunque no estén totalmente diseñadas * Durante el fin de semana se trabajará para minimizar el retraso. |