DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

|  |
| --- |
| **Breve descripción del problema:**   * Retraso en la especificación de requisitos , tanto el diagrama de casos de uso como plantillas de casos de uso no se han terminado en la fecha adecuada |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**   * La etapa de análisis y diseño se ha visto afectada y atrasada ya que sin esta información pasar a la etapa siguiente es imposible. |
| **Solución de cambio adoptada:**   * Como había margen en el tiempo se retrasaron las demás tareas sin más. |