DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

|  |
| --- |
| **Breve descripción del problema:**   * Retraso en la parte de diseño , tanto en diagrama de clases de diseño, diagrama de secuencia de objetos, contratos y demás |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**   * La etapa de implementación se ha retrasado no pudiendo empezar hasta finales de esta semana. |
| **Solución de cambio adoptada:**   * Tener informados al equipo de implementación de las cosas que ya pueden ir implementando aunque no estén totalmente diseñadas. * Se ha creado el diagrama de Pert e introducido en el documento. |