# DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador:** 1-Mario | **Fecha: 24/04/2012** |
| **ECS afectado:** Diseño aplicación mesa | |
| **Fecha detección: 23/04/2012**  **Breve descripción:**  DISEÑO de la aplicación mesa  Modelo.png: Agregar la navegabilidad  Se han separado todas las vistas en diferentes imágenes para permitir su lectura.  Es necesario eliminar las variables del tipo BreadCrumBar en los paneles, ya que no se va a usar en la implementación.  Se respeta la arquitectura de la interfaz establecida anteriormente.  Respecto a los diagramas de secuencia:  Se han detectado varios mensajes <<create>> y el objeto que los recibe no está a la misma altura que el mensaje.  Revisar ámbitos de creación de objetos dentro de marcos de referencia. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**  Cambios menores en diagramas de clases y de secuencia. | |
| **Solución de cambio adoptada**  Adoptar los cambios indicados mas arriba. | |
| **Anexos a este documento**  Ninguno | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador:** 2-Jose Angel | **Fecha: 25/04/2012** |
| **ECS afectado:** Diseño aplicación móvil | |
| **Fecha detección: 24/04/2012**  **Breve descripción:**  DISEÑO de la aplicación móvil  Documentación de análisis: Quitar el diagrama de clases en la página 3  Diagramas de secuencia: En análisis aún no sabemos lo que es un controlador, así que los mensajes hacia el sistema deberían ir a una entidad :Sistema. Los multiobjetos se utilizarían con los mensajes hacia una de las clases. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**  Cambios menores en diagramas de clases y de secuencia. | |
| **Solución de cambio adoptada**  Adoptar los cambios indicados mas arriba. | |
| **Anexos a este documento**  Ninguno | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador:** 3-Francisco José | **Fecha: 27/04/2012** |
| **ECS afectado:** Diseño aplicación móvil | |
| **Fecha detección: 27/04/2012**  **Breve descripción:**  DISEÑO de la aplicación de escritorio  Diagramas de secuencia: En ‘registrar empresa’ , en el insert del diagrama de secuencias de objetos , los datos a insertar están equivocados | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**  Cambios menores en el diagrama de secuencia. | |
| **Solución de cambio adoptada**  Adoptar los cambios indicados más arriba. | |
| **Anexos a este documento**  Ninguno | |